## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional risk (behov)
Innan SDV implementeras behövs en säkerställd funktion för schemaläggning i Region Skåne vara på plats. Regionala standardiserade schemamallar (tidstyper) ska beslutas. Ett regiongemensamt regelverk för schemaläggning samt en framtida integration kopplat till medarbetarresurser, exempel resursplaneringsverktyg och produktionsplaneringsverktyg.
Övrigt
Regional risk nr 19
19 Tidbokningsscheman Nödvändig funktion för schemaläggning saknas inom Region Skåne, vilket kan leda till att driftstart fördröjs.
Nästa steg - Genomförande och kommunikation
De regionala tidbokshandläggarna har byggt resursschema för första driftstart av SDV enligt tidplan 2024. Det finns en etablerad kontakt för eventuell uppdatering av resursschema kopplat till förändrat driftstartsdatum samt enheter som ingår. System Tess upphandlat och integration till Millennium säkerställs i projekt U675.
Påverkan på SDV
SDV ansvarar för: Informera enheten om design förändringar i Millennium som kan påverka dokumenten.
Resultat
Regional riktlinjer för tidbokningsschema fastställda. Instruktioner är framtagna för : Instruktion – Skapa regionala tidboksschema (resursschema mallar) Instruktion – Skapa lokal tidboksschema Dokumenten kommer att ändringshanteras och förvaltas inom enheten
Sammanfattning regional risk – Tidboksschema
Beslut
Regional funktion är skapad och fem (5) medarbetare har rekryterats i rollen som regionala tidbokshandläggare.
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Angelica Graveus, HSS/Enhet för tillgänglighet och produktionsstyrning 2025-01-31