## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional gap (behov)
Underleverantörer finns inte med i utrullningsplanerna av SDV. Ska de ha direkt access till SDV?
Övrigt
Risk 40 är återrapporterad till till Koncernkontorets beredningsgrupp för digital transformation, 2024-10-24
Regionalt risk nr 40
Behörighet för underleverantörer i SDV Ursprungligt GAP: Risk att beslut inte fattas gällande om underleverantörer ska ha åtkomst och kunna arbeta direkt i Millennium
Nästa steg - Genomförande och kommunikation
Informeras i ROR PL 2024-12-11
Påverkan på SDV
Ingen påverkan på SDV.
Resultat
Leverantören ansvarar för utbildning och utrullning av SDV till sina underleverantörer.
Sammanfattning regional risk 40 Underleverantörer i Region Skåne
Beslut
Underleverantörer ska inte ha direkt åtkomst till SDV. Underleverantörer har inga avtal med Region Skåne, utan med regionens upphandlade leverantörer (LOU och LOV). Det är leverantörerna som enligt sina avtal har ansvar för att deras eventuella underleverantörer använder de IT-stöd som Region Skåne tillhandahåller. ​
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Riskägare Angelica Graveus, enhetschef, enheten för tillgänglighet och produktion, HSS 2024-10-24