## Slide 1
Bakgrund och orsak till ett regional risk (behov)
Politiskt beslut har fattats att teknisk migrering får ske av remisser och bevakningar, men om inte förberedelsearbete sker i befintliga system kan inte data migreras, inga bokningar göras och väntetid inte rapporteras vilket blockerar driftsstart av SDV.
Övrigt
Regional risk nr 51
51 Migrering av väntande patienter (remisser för första kontakt, bevakning för återbesök (PASiS) och väntelistor (PMO)).
Nästa steg - Genomförande och kommunikation
Påverkan på SDV
SDV ansvarar för:​ Informera enheten om design förändringar i Millennium som kan påverka dokumenten. SDV implementering ansvarar för att informera verksamheterna om dokumenten.
Resultat
Nödvändiga mappingstabeller för den maskinella migreringen framtagna.​​ Följande material till vårdverksamheten är framtagen:​ - Presentation om den kvalitetssäkring som behöver ske i PASiS inför maskinella migreringen.​ - Instruktion för kvalitetssäkring i PASiS inför maskinell migrering ​ - Presentation om de förberedelser som behöver ske i PMO inför den maskinella migreringen.​ - Instruktion för förberedelser i PMO inför maskninell migrering ​ - Instruktion för vårdadministrativa förberedelser i Millennium inför driftstart
Sammanfattning regional risk – Migrering av data väntande patienter
Beslut
​Politiskt beslut har fattats att teknisk migrering får ske av remisser och bevakningar. Vid frågor eller önskemål om uppdateringar eller ändringar i dokumenten kan man kontakta Ingela Fröjd eller Pia Kirkhorn.​ Dokumenten har gjorts tillgängliga via Bokhyllan, och kommer även att göras tillgängligt på Vårdgivare Skåne/RVF när DokIT kan börja användas, när det närmar sig driftstart av SDV. Till dess sköts ändringshantering tillsammans med sakkunniga om vårdgivarstrukturen, hur man jobbar i PASiS och PMO i Region Skåne samt sakkunniga om maskinella migreringen i Millennium. HSS hanterar kommunikation med PASiS och PMO via Pia Kirkhorn.
Ägarskap för fortsättningen av arbetet
Lennart Wallén, HSS/Enhet för digitalisering 2025-01-31