## Slide 1: Samexistens Övergripande kommunikation

## Slide 2
Syfte
  Att förtydliga definition av begreppet och dess innehåll samt dess påverkan på intressenterna
Intressenter
  Mottagande organisationer offentliga och privata vårdgivare
Avsändare
  SDV, Koncernkontoret, DigIT/MT

## Slide 3
Definition*
  Den period under vilken befintliga system, som planeras att avvecklas och Skånes digitala vårdsystem (SDV) används parallellt i Region Skåne.
Tidsperiod
  Gäller från och med teknisk driftstart av SDV fram till dess att SDV är helt implementerat och används av alla tänkta användare​ i Region Skåne (3 dec 2024 – xx​)
Behov
  Under samexistensperioden krävs tillfälliga rutiner och riktlinjer vilka tas fram av SDV, DigIT/MT och Koncernkontoret
* Med utgångspunkt från beslutad definition mellan förvaltningsrepresentanter och programmet 2022

## Slide 4: Definition av dokumenttyper
Handlingstyp/ Dokumenttyp | Definition Handlingstyper - definitioner
Riktlinje | En riktlinje ska konkretisera hur verksamheten ska uppnå det som anges i till exempel en policy. Beslutas av Regionstyrelsen eller annan övergripande organisationsnivå (RD, HSD). Styrande dokument.
Instruktion | Information som beskriver hur något ska utföras. En instruktion ska följas. Styrande dokument.
Anvisning | Generell vägledning eller rekommendation som beskriver hur något bör utföras. En anvisning bör följas. Mildare än instruktion.
Rutin | Ett bestämt tillvägagångssätt för hur en arbetsuppgift ska utföras.

## Slide 5
Vårdadministration/ Rapporter och uppföljning
Remisshantering /remisspraxis
Instruktioner registrering
Rapporter/uppföljning
Instruktioner kvalitetssäkring
Instruktioner - teknisk migrering
Inskriven patient vid driftstart
Regionala rutinbeskrivningar för samexistensperioden
Framtagna för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkra informationsöverföring för att bibehålla patientsäkerheten när patientinformation överförs mellan olika vårdenheter
Överflyttning av slutenvårdpatient
Remissförfarande
Laboratoriediagnostik
Mödrahälsovård
Antitumoral behandling
Tvångsvård
Bild- och funktions-diagnostik
Vårdövergångar
Teknisk (maskinell) migrering
Återläsning av patient-information
Hitta och återläsa patientinformation, både om man arbetar i SDV och i gamla system
Behörighet till gamla system
Hur länge har jag tillgång till gamla system?
När går det över från skriv- till läsbehörighet?
Avveckling av nuvarande system
Hypotes: Blir aktuellt först när alla driftstartat med SDV
Man kommer alltid komma åt information om patienten även om de gamla systemen avvecklas
Schemaläggning
Behörighets styrning
Manuell överföring av journalinformation
Manuell överföring av vårdadministrativ information (inkl. bokning)
Samexistens

## Slide 6: Förberedelser inför varje driftstart
Uppgifter att göra i Verksamhet
Område
Huvudansvarig
Leverans
Teknisk (maskinell) migrering
Manuell överföring av journalinformation
Behörighetsstyrning
Schemaläggning
SDV
Koncernkontoret
Instruktioner
SDV
Checklistor och anvisningar
Koncernkontoret
Koncernkontoret
Mallar i SDV för schemaläggning
Manuell överföring av vårdadministrativ information (inkl. bokning)
Koncernkontoret
Instruktioner
Kvalitetssäkra data inför migrering och hantera åtgärdslistor under pågående migreringsperiod
Informera och genomföra enligt checklistor och anvisningar
Informera och genomföra enligt instruktioner (inkl. bokning)
Lägga lokala schema, använda framtagna mallar i SDV
Genomföra aktiviteter enligt gemensam plan
Aktiviteter pågår med utsedda administratörer inom respektive verksamhet
Notes: Inlagd av Kristina 241129 efter dialogen på ROR. Efterfrågade vad verksamheten ska göra.
I möte 250108 – Fundering på att ta bort rödmarkerad box. Ansvariga för varje box skriver och validerar info i denna bild samt lägger in djupare info i separat bild
Möte 250113 – Mall skapas för att kunna lägga in djupare information. Anita skickar ut till ansvariga att påbörja dokumentationen innan nästa möte i samexistensgruppen. Även fylla på och redigera rödmarkerad text i bild7

## Slide 7: Efter driftstart
Leverans
Område
Huvudansvarig
Uppgifter att göra i Verksamhet
Regionala rutinbeskrivningar för samesistensperioden ”Bron”
Vårdadministration
Rapporter och uppföljning
Återläsning av
patientinformation
Behörighet till
gamla system
SDV Koncernkontoret
SDV
Koncernkontoret
DigIT/MT
DigIT/MT
Gå igenom dokumenten och känna till innehållet
Vetskap om vilken automatiserad nationell rapportering som görs , vilka appar som kommer att finnas för intern uppföljning samt BO-rapporter som Milllennium tillhandahåller
Känna till dokumenten
Avveckling av nuvarande system
DIgIT/MT
Ej Aktuellt förrän alla driftstartat. Följer den vanliga avvecklingsprocessen
Ännu ej klart
Rutiner
Anvisning
Anvisningar
Information
Notes: Inlagd av Kristina 241129 efter dialogen på ROR. Efterfrågade vad verksamheten ska göra.
I möte 250108 – Fundering på att ta bort rödmarkerad box. Ansvariga för varje box skriver och validerar info i denna bild samt lägger in djupare info i separat bild
Möte 250113 – Mall skapas för att kunna lägga in djupare information. Anita skickar ut till ansvariga att påbörja dokumentationen innan nästa möte i samexistensgruppen. Även fylla på och redigera rödmarkerad text i bild7

## Slide 8: Teknisk (maskinell) migrering
Beskrivning:
Patientinformation. Grundladdning ca 2 månader innan golive. Deltaladdningar veckovis.
Bevakningslistor PASiS och väntelistor PMO inom öppenvård för patienter som väntar på att bokas. Grundladdning 8 veckor innan golive, delat laddningar engång per vecka.
Mätvärden för tillväxtkurvan. Grundladdning ca 4-6 dagar innan golive sedan delat laddningar veckovis
Öppna vårdåtagande (Flödesmodellen) för patienter som väntar på första kontakt från PASiS, öppenvård. Grundladdning ca 8 veckor innan golive, delat laddningar engång per vecka.
Betalningsförbindelser för patienter som får vård på Sus men som inte bor i Skåne. Grundladdning ca 9 veckor innan golive, delat laddningar engång per vecka.
Kroniska diagnoser från PMO, Grundladdning ca 4-6 dagar innan golive sedan delat laddningar veckovis
Migrering av data till SDV
Status:
  Testning pågår, TL 10 klar, Nästa test period påbörjas v.9 2025
  Ny teststrategi implementeras under våren 2025 med siktet inställt på att säkerställa att migrerad data kan användas av verksamheten på avsett sätt. 4-6 iterationer kommer att köras under våren. Under juni kommer utfall att kunna presenteras.
Vad förväntas av verksamheten
  Validering av migrerad data
  Samt säkerställa datakvalitet i källsystemen, PMO, PASiS enligt instruktioner
  Hantera åtgärdslistor efter varje migrering av poster som stoppats av migrering enligt instruktion
  Vikten av verksamhetens tillgängliggör personal för att utföra de förberedelse som behövs.
  Personal som ska jobba med migrerad data och ska boka patienter inför driftstart behöver vara utbildade och ha rätt behörigheter i rätt tid. Dessutom behöver det säkerställas att personalen har rätt personliga inställningar inom sin roll.
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 9: Manuell överföring av journalinformation
Beskrivning:
  Manuell överföring av klinisk journalinformation
    Uppmärksamhetsinformation (UMI)​
    Läkemedel
    Övrig klinisk information av vikt för vårdhändelsen
Status:
  Checklistor med tillhörande anvisningar är under framtagande i samverkan mellan SDV och mottagande förvaltningar
Levereras när:
  Version 1.0 av Checklistorna för manuellöverföring av klinisk journal information kommer förväntas levereras under Q1 2025. för de förvaltningar som omfattas av utrullning 1
  Version 1.0 av Anvisningarna förväntas levereras under Q2 2025 för de förvaltningar som omfattas av utrullning 1
Vad förväntas av verksamheten
  Föra över klinisk information från nuvarande system i samband med patientens kontakt med vården i anslutning till driftstart och fortsatt under samexistensperioden
  Personal som ska överföra journalinformation behöver vara utbildade och ha rätt behörigheter i rätt tid. Dessutom behöver det säkerställas att personalen har rätt personliga inställningar inom sin roll.
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 10: Behörighetsstyrning
Beskrivning:
  Projektet U528 Säkring av IAM/behörighetsflödet för SDV utbildar och vägleder administratörer utsedda av verksamhetschefer
Status:
  Alla behörigheter är utdelade i behörighetsportalen för kunna rulla ut SDV
  Ca 100 personer har hittills fått utbildning
  Återstår att paketera och förädla informationspaket och utbildningsdokumentation både för privata vårdgivare och Region Skånes egna verksamheten, samt löpande justeringar i behörighetsportalen
Levereras när:
  Aktiviteter pågår med utsedda administratörer inom respektive verksamhet
Vad förväntas av verksamheten:
  Av verksamheten utsedd administratör, delta i nätverksmöten
  Säkerställa korrekt information i Skånekatalogen
  Informera verksamheten om behörighetstilldelning inför och under samexistensperioden
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 11: Schemaläggning
Beskrivning:
  Koncernkontorets regionala tidbokshandläggare tar fram mallar för att schemaläggning i SDV
  Regionala vårdkontaktsorsaker definierade (VKO) tillsammans med vårdverksamheterna
  Instruktion för hur man skapar lokala tidboksschema i Millennium
  Instruktion för hur man manuellt överför bokningar i befintliga tidbokssystem till RevenueCycle i Millennium
Status:
  Koncernkontorets regionala tidbokshandläggare har byggt ca 80% av de enheter som ingick i den driftstartsordning som var beslutad till mars 2025. Vidare arbete kommer göras när ny utrullningsordning är beslutad.
Levereras när:
  Klart -12 veckor före driftstart
Vad förväntas av verksamheten:
  Säkerställa kompetens i verksamheten för att skapa lokalt tidboksschema och bokning av patient i Millennium(utbildning/träning i systemet)
  Skapa tidboksschema i Millennium inför driftstart enligt instruktion
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 12: Regionala rutinbeskrivningar för samesistensperioden ”Bron”
Beskrivning:
  De regionala rutinbeskrivningarna för samexistensperioden är framtagna för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkra
  informationsöverföring för att bibehålla patientsäkerheten när patientinformation överförs mellan olika vårdenheter. Med samexistens menas här den period då vi använder befintliga system och Skånes digitala vårdsystem (SDV) parallellt. Tidsperioden gäller från första driftstart tills dess att SDV är helt implementerat.
Status:
  Majoriteten av rutiner är framtagna, god kända av SDV-projektet och publicerade i Bron. De är överlämnade till Koncernkontoret för regionalt godkännande. Fyra rutiner kvarstår att publicera, avses att slutföras, publiceras och överlämnas under våren 2025.
Levereras när:
  Slutleverans från SDV-projektet våren 2025. Ändringshantering av SDV-projektet måste etableras för att vidareutveckla efter verksamhetens återkoppling.
Vad förväntas av verksamheten:
  Ta del av instruktionerna
  Återkoppla om något saknas
  Implementera (sprida) instruktionerna inom respektive verksamhet
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 13: Vårdadministrativa instruktioner (inkl bokning)
Beskrivning:
  Kvalitetssäkring inför maskinell migrering från PASiS
  Förberedelser i PMO inför maskinell migrering
  Förberedelser i Millennium inför driftstart: migrerad data, manuell överföring av bokning, m fl
  Hantering av inskriven patient och patient på akutmottagning vid driftstart
  Registrering i Region Skåne
  Remisshantering i Region Skåne
Status:
  Pågår dialog med befintliga förvaltningsgrupperingar: PASiS, PMO, Melior, Obstetrix, Regional Vårdadministrativ Funktion och SDV-resurser för att vidareutveckla materialet.
Levereras när:
  Levererat i preliminära versioner. Ändringshantering pågår
Vad förväntas av verksamheten:
  Följa instruktionerna vid förberedelsearbete, innan driftstart, vid driftstart och efter driftstart
  Boka in patienter och skicka kallelser i Millennium inför driftstart
  Boka in de maskinellt migrerade posterna och de manuella bokningar som behöver överföras (de är inte säkert att det är schemaläggarna som gör detta, personal som hanterar migrerade poster)
  Säkerställa kompetens om vårdkontaktorsaker i verksamheten
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 14: Återläsning av patientinformation
Beskrivning:
  Riktlinje hur verksamheter som befinner sig i olika journalsystem kan ta del av information.
Status:
  75% klara, måste ut på ny remissrunda. Mycket beroende på hur långt man kommit inom SDV.
  Remissrunda och göra användarvänligt med hjälp av Kommunikation
Levereras när:
  Beroende på tidplan med utrullning. Målsättning april-månad.
Vad förväntas av verksamheten:
  Få kännedom och skapa trygghet
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 15: Behörighet till system som ska avvecklas
Beskrivning:
  Handlingsplan för att avsluta behörigheter till de system som ska avvecklas i samband med SDV införande.
Status:
  Pågår arbete i PMO, Melior, PASiS och Obstetrix på Förvaltningsgruppsnivå
  Kolla upp hur PASiS har planerat
Levereras när:
  Olika etapper av leverans. Oklar tidplan.
Vad förväntas av verksamheten:
  Ska kunna sköta sitt arbete och få kännedom om planen.
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 16: Avveckling av nuvarande system
Beskrivning:
  Avveckling av gamla journalsystem
  Process finns för avveckling och vi följer den. Helt beroende av utrullningsplanen
Status:
  Pågående
Levereras när:
  Inget leveransdatum klart i dagsläget
Vad förväntas av verksamheten:
  Kännedom
Notes: Vad
Status
När förväntas leverans
Hur
Vem ansvarar för leverans
Vad ska göras i verksamheten efter leverans och vem ansvarar

## Slide 17
Vårdadministration
Remisshantering
Ínstruktioner registrering
Rapporter/uppföljning
Instruktioner kvalitetssäkring
Instruktioner - teknisk migrering
Inskriven patient vid driftstart
Samexistensrutiner ”Bron”
Patientinformation
Framtagna för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkra informationsöverföring för att bibehålla patientsäkerheten när patientinformation överförs mellan olika vårdenheter
Öppenvård
Överflyttning av slutenvårdspatient
Remissförfarande
Diagnostik
Samtidig vård
Mödravård/Obstetrik
SDV
Koncernkontoret
Arbete del 1 slutfört.
Publicerad i Bokhyllan
Arbete pågår.
Under och efter respektive driftstart till dess att alla gått in i SDV
Teknisk migrering
Manuell överföring av journaldata – sker i samband med patientmöte
SDV och Koncernkontoret
Teknisk migrering
Återläsning av patient- information
Hitta och återläsa patientinformation, både om man arbetar i SDV och i gamla system
Behörighet till gamla system
Hur länge har jag tillgång till gamla system?
När går det över från skriv- till läsbehörighet?
Dig IT/MT
Arbete pågår. Publiceras i Bokhyllan
Arbete pågår.
Publiceras i Bokhyllan
Inför driftsättning/ cutover
Samexistens
Avveckling av nuvarande system
Hypotes: Blir aktuellt först när alla driftstartat med SDV
Man kommer alltid komma åt information om patienten även om de gamla systemen avvecklas
Dig IT/MT
Ska följa avvecklings-processen
2027 -
Schema-läggning och bokning
Koncernkontoret
Arbete pågår.
Instruktioner (Rättning av fellistor)
Behörighets-styrning
Arbete pågår.
Manuell överföring av data

## Slide 18: Arbete parallellt i gammalt och nytt system
Under och efter respektive driftstart, tills alla fått SDV
Från 2027
Rutiner kommer att finnas för att tydliggöra ansvarsfördelning och bibehålla patientsäkerheten.
Teknisk överföring av data
Manuell överföring av journaldata
… görs i samband med patientmöte
Hitta och läsa patientinformation
… både om man arbetar i SDV och i gamla system. SDV-användare går vid en tidpunkt över från skriv- till läsbehörighet.
Avveckling av gamla system påbörjas
… Information om patienten kan läsas även om de gamla systemen avvecklas.
Schema-läggning av medarbetare
Bokning av patienter
Behörighets-styrning av medarbetare
Vårdadministration
… rapportering och uppföljning av tillgänglighet, vårdplatser, flöden akutmottagningar, nyfödda (MFR), SVF cancer, BFM patologi, kvalitetsregister, patientregister (PAR), vårdproduktion, kostnadsbeskrivning – KPP - fakturering, ersättning privata vårdgivare
Växlingsperiod
Jag gjorde denna som en MYCKET förenklad inflygning för chefer på SDV Ledarforum. Tänker också att jag ska arbeta vidare med ursprungsbilden för en mer detaljerad beskrivning. Men fundera på om den här bilden stämmer med verkligheten!  /Tina

## Slide 19
Vårdadministration
Xx
Xx
xx
Samexistensrutiner ”Bron”
Patientinformation
Framtagna för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkra informationsöverföring för att bibehålla patientsäkerheten när patientinformation överförs mellan olika vårdenheter
Öppenvård
Överflyttning av slutenvårdspatient
Remissförfarande
Diagnostik
Samtidig vård
Mödravård/Obstetrik
SDV
Koncernkontoret
Arbete pågår.
Publiceras i Bokhyllan
Arbete pågår.
Publiceras i ?
Under och efter respektive driftstart till dess att alla gått in i SDV
Teknisk migrering
Manuell överföring av journaldata – sker i samband med patientmöte
SDV
Vilken data migreras tekniskt?
Återläsning av patient- information
Hitta och återläsa patientinformation, både om man arbetar i SDV och i gamla system
Behörighet till gamla system
Hur länge har jag tillgång till gamla system?
När går det över från skriv- till läsbehörighet?
Dig IT/MT
Plan kommer. Publiceras i Bokhyllan
Plan kommer.
Publiceras i Bokhyllan
Inför driftsättning
Cutover?
Samexistens
Avveckling av nuvarande system
Hypotes: Blir aktuellt först när alla driftstartat med SDV
Man kommer alltid komma åt information om patienten även om de gamla systemen avvecklas
Dig IT/MT
Ska följa avvecklings-processen
2027 -
Schema-läggning och bokning
Koncernkontoret
Arbete pågår.
Publiceras i ?
Instruktioner? (Rättning av fellistor)
Behörighets-styrning
Arbete pågår.
Publiceras i ?
Vilken data förs över manuellt

## Slide 20: Innehåll
Avveckling av gamla system
Hypotes: Blir aktuellt först när alla driftstartat med SDV
Man kommer alltid komma åt information om patienten även om de gamla systemen avvecklas
Återläsning av patient information
Var kan jag finna och återläsa patientinformation . Både om man arbetar i SDV och i gamla system
Behörigheter till gamla system
Hur länge har jag tillgång till gamla system?
När går det över från skriv- till läsbehörighet
Vårdadministration
Schemaläggning
Rapportering
Anpassad Vårdgivarstruktur
Teknisk migrering
Manuell överföring av patientdata
Samexistensrutiner ”Bron”
Framtagna för att tydliggöra ansvarsfördelning och säkra informationsöverföring för att bibehålla patientsäkerheten när patientinformation överförs mellan olika vårdenheter
Öppenvård
Överflyttning av slutenvårdspatient
Remissförfarande
Diagnostik
Samtidig vård
Mödravård/Obstetrik
Samexistens
Notes: Gammal beskrivande bild från Karin

## Slide 21: Överblick av innehållet i SDV 1.0 Integrationer
Övrigt
PC Pal - tillväxtkurvor
Självincheckning
Intygsmodulen
Uthopp
AK-mottagningen
Comprima scanning
Cytobase**
Cytodos**
Digma
eArkiv
EKG Muse
EKTA
eLab
ExorLive
Forum
Fotoware**
Resultatöverföring
Auditbase*
VoiceJournal*
Blå Appen*, **
Paratus (ISPASS)
Medanets
Order-svar-integrationer
Läkemedelsförsörjning (Cytostatika-beställning)
Läkemedelsförsörjning (PID-beställning)
X-tray (intregrationsplattform för MT-relaterade infosystem)
Sentrysuite
LIMS
Prosang*
Sectra Hub RIS/PACS
SyngoDynamics*
Philips IntelliSpace Cardiovascular (ISCV)*
VidiView*
Publicering av journalinformation
Milou*
1177 Journal
NPÖ*
Basdataintegrationer
Kalla / Påminna / Samtycka
Nationella säkerhetstjänster
PU-tjänsten
Födelseanmälan (eFA)
eRecept NEF (NLL på sikt) inkl. MDC
eFrikort (del av SDV Kassan)
Lissy (ersätts senare av nya eList)
1177 Tidbok
*) Även uthopp
**) Ingen kontext
Medicintekniska integrationer
VitalsLink
BMDI (Bedside Medical Device Integration)
Mina planer
Obstetrix
Orbit
Paraplyportalen
Pascal/Dosregister
Sectra IDS7
Sectra Uniview
Sesam LMN
SieView
WinIVF
Visma webSesam

## Slide 22: Förberedelser inför varje driftstart
Område
Huvudansvarig
Leverans*
Uppgifter att göra i Verksamhet
Teknisk (maskinell) migrering
Manuell överföring av journalinformation
Behörighetsstyrning
Schemaläggning och bokning
SDV
Koncernkontoret
Kvalitetssäkra data inför migrering och hantera åtgärds listor under pågående migreringsperiod
Instruktioner
SDV
Informera och genomföra enligt checklista och anvisningar
Checklista och anvisningar
Koncernkontoret
Koncernkontoret
Lägga lokala schema, använda framtagna mallar
och boka patienter i SDV
Mallar i SDV för schemaläggning
Manuell överföring av vårdadministrativ information
Koncernkontoret
Instruktion
Informera och genomföra enligt instruktion
Notes: Inlagd av Kristina 241129 efter dialogen på ROR. Efterfrågade vad verksamheten ska göra.
I möte 250108 – Fundering på att ta bort rödmarkerad box. Ansvariga för varje box skriver och validerar info i denna bild samt lägger in djupare info i separat bild
Möte 250113 – Mall skapas för att kunna lägga in djupare information. Anita skickar ut till ansvariga att påbörja dokumentationen innan nästa möte i samexistensgruppen. Även fylla på och redigera rödmarkerad text i bild7

## Slide 23: Samexistens efter driftstart
Område
Huvudansvarig
Uppgifter att göra i Verksamhet
Leverans*
Regionala rutinbeskrivningar för samesistensperioden ”Bron”
Vårdadministration
Rapporter och uppföljning
Återläsning av
patientinformation
Behörighet till
gamla system
SDV Koncernkontoret
SDV
Koncernkontoret
DigIT/MT
DigIT/MT
Gå igenom dokumenten och känna till innehållet
Rutiner
Vetskap om vilken automatiserad nationell rapportering som görs , vilka appar som kommer att finnas för intern uppföljning samt BO-rapporter som Milllennium tillhandahåller
Känna till dokumenten
Anvisning
Anvisningar
Avveckling av nuvarande system
DIgIT/MT
Ej Aktuellt förrän alla driftstartat. Följer den vanliga avvecklingsprocessen
Information
Ännu ej klart
Notes: Inlagd av Kristina 241129 efter dialogen på ROR. Efterfrågade vad verksamheten ska göra.
I möte 250108 – Fundering på att ta bort rödmarkerad box. Ansvariga för varje box skriver och validerar info i denna bild samt lägger in djupare info i separat bild
Möte 250113 – Mall skapas för att kunna lägga in djupare information. Anita skickar ut till ansvariga att påbörja dokumentationen innan nästa möte i samexistensgruppen. Även fylla på och redigera rödmarkerad text i bild7

## Slide 24
Kommunikationsmaterial som behöver tas fram
Syfte
  Att förtydliga definition av begreppet och dess innehåll samt dess påverkan på intressenterna

## Slide 25
Intressenter
  Mottagande organisationer offentliga och privata vårdgivare
  Perspektiv
  Kliniskt
  Vårdadministration
  IT och drift
  Systemintegrationer
  Avtal
  Organisation
Avsändare
  SDV, Koncernkontoret, DigIT